## 1. Guías del Proyecto APT y pautas de evaluación

### Guía definición Proyecto APT

Guía Definición Proyecto APT

Asignatura Portafolio de Título

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre Completo | Johao Antonio Ramirez Avendaño |
| --- | --- |
| Rut | 17.391.555-1 |
| Carrera | Analista programador |
| Sede | San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Tema | Sistema CRM para la gestión de estudiantes, cursos y procesos de inscripción en una escuela de capacitaciones. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, análisis de sistemas y gestión de bases de datos. |
| Competencias o unidades de competencia | - Analizar requerimientos de sistemas informáticos. - Diseñar soluciones tecnológicas basadas en necesidades del usuario. - Desarrollar aplicaciones web. - Implementar y gestionar bases de datos relacionales. - Integrar sistemas para automatizar procesos organizacionales. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la problemática de la gestión manual o poco eficiente de estudiantes, cursos y procesos de inscripción en escuelas de capacitaciones. Muchas organizaciones utilizan herramientas dispersas como Excel o registros manuales, lo que genera pérdida de información, baja trazabilidad de clientes y dificultades en la toma de decisiones. Este problema es relevante en el campo laboral de la informática, ya que existe una creciente necesidad de digitalización y automatización de procesos en instituciones educativas y empresas de capacitación. La situación se sitúa en el contexto de instituciones de capacitación en Chile, afectando a administradores, docentes y estudiantes, quienes requieren sistemas eficientes para gestionar información y mejorar la experiencia del servicio. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema CRM web que permita gestionar estudiantes, cursos, inscripciones, pagos y seguimiento de clientes. El sistema incluirá funcionalidades como: - Registro y gestión de estudiantes - Administración de cursos - Seguimiento de leads (potenciales estudiantes) - Control de inscripciones - Reportes de gestión La solución se desarrollará mediante tecnologías web, integrando backend, frontend y base de datos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera, ya que requiere aplicar competencias de análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos. Las competencias seleccionadas son necesarias para abordar la problemática, ya que permiten construir una solución tecnológica funcional que automatiza procesos y mejora la gestión de información. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se alinea con los intereses profesionales en el área de desarrollo de software y emprendimiento tecnológico, específicamente en la creación de soluciones digitales aplicables a negocios reales. El desarrollo de este sistema permitirá fortalecer habilidades prácticas y generar una solución potencialmente comercializable. |
| Fortalezas y debilidades para desarrollar el Proyecto APT (Factibilidad) | El proyecto es factible debido a: - Conocimientos adquiridos en programación y bases de datos - Disponibilidad de herramientas tecnológicas (Python, Angular, PostgreSQL) - Duración del semestre adecuada para un MVP Posibles dificultades: - Integración completa de todos los módulos - Gestión del tiempo Solución: - Priorizar funcionalidades clave (MVP) - Planificación estructurada del desarrollo - Materiales requeridos - Factores externos que facilitan su desarrollo - Factores externos que dificultan su desarrollo y como podías solucionarlo |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema CRM web para la gestión de estudiantes, cursos e inscripciones en una escuela de capacitaciones. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar los requerimientos del sistema. - Diseñar la arquitectura del sistema. - Implementar la base de datos. - Desarrollar el backend del sistema. - Desarrollar la interfaz web. - Integrar los módulos del sistema. - Realizar pruebas del sistema. |

5. Metodología

Deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrita, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en iteraciones. Etapas: - Levantamiento de requerimientos - Diseño del sistema - Desarrollo backend - Desarrollo frontend - Integración - Pruebas - Implementación Se utilizarán herramientas como: - FastAPI (backend) - Angular (frontend) - PostgreSQL (base de datos) Agregar roles como producto owner, scrum master desarrolladores etc.

6. Resultados esperados

En este apartado debes definir los resultados esperados de tu proyecto APT.

Resultados esperados (impacto)

Se espera obtener un sistema funcional que permita: - Mejorar la gestión de estudiantes - Automatizar procesos - Aumentar la eficiencia operativa - Facilitar la toma de decisiones El proyecto aporta valor al permitir digitalizar procesos en una escuela de capacitaciones.

7. Evidencias

Describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente.

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimiento | Definición del sistema | Base del desarrollo |
| Avance | Modelo de datos | Diseño BD | Estructura del sistema |
| Final | Sistema funcional | Aplicación completa | Evidencia principal |
| Final | Informe final | Documentación | Validación académica |
| Final | pruebas |  |  |
| Avance | imagenes |  |  |

8. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido en la siguiente tabla.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación con competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| análisis | Levantamiento | Requerimientos | PC | 1 semana | Johao Ramirez | - |
| Diseño | Modelamiento | BD y arquitectura | Software | 2 Semanas | Johao Ramirez | - |
| Desarrollo | Backend | API | Python | 3 Semanas | Johao Ramirez | - |
| Desarrollo | Frontend | Interfaz | Angular | 3 semanas | Johao Ramirez | - |
| integración | integración | Conexión | PC | 2 Semanas | Johao Ramirez | - |
| Pruebas | Testing | validación | Herramientas | 1 semana | Johao Ramirez | - |
|  |  | Describir más esta columna |  |  |  |  |

9. Plan de Trabajo

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en éste las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Titulo.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Analizar requerimientos de sistemas informáticos | Levantamiento de requerimientos | Computador, internet, documento guía, entrevistas simuladas, Word | 1 semanas | Johao Antonio Ramírez Avendaño | Puede haber dificultad para definir todos los requerimientos al inicio. Como facilitador, se utilizará la pauta del proyecto y revisión progresiva. | En curso | Ajuste del enfoque inicial del proyecto hacia un CRM para escuela de capacitaciones |
| Diseñar soluciones tecnológicas basadas en necesidades del usuario | Modelamiento del sistema | Computador, herramienta de diagramación, documentación del proyecto | 2 semanas | Johao Antonio Ramírez Avendaño | Puede presentarse complejidad al estructurar módulos y relaciones del sistema. Se resolverá mediante revisión de casos de uso y modularización. | No iniciado | Se ajustará el diseño según observaciones del docente. |
| Implementar y gestionar bases de datos relacionales | Diseño de base de datos | PostgreSQL/MySQL, computador, software de modelado | 1 semanas | Johao Antonio Ramírez Avendaño | Puede haber cambios en entidades, atributos o relaciones durante el desarrollo. Como facilitador, se aplicará diseño escalable y normalización. | No iniciado | Se podrán agregar tablas según nuevos requerimientos detectados. |
| Desarrollar aplicaciones web | Desarrollo del backend | FastAPI o tecnología equivalente, computador, editor de código, internet | 3 semanas | Johao Antonio Ramírez Avendaño | Puede existir dificultad en la lógica de negocio o conexión con base de datos. Se mitigará trabajando por módulos pequeños y pruebas parciales. | No iniciado | Se ajustará la estructura de endpoints si el sistema lo requiere. |
| Desarrollar aplicaciones web | Desarrollo del frontend | Angular o tecnología equivalente, computador, editor de código, internet | 3 semanas | Johao Antonio Ramírez Avendaño | Puede haber dificultad en la integración visual y navegación entre módulos. Se facilitará mediante diseño simple, responsive y pruebas continuas. | No iniciado | Se ajustará la interfaz según usabilidad y retroalimentación. |
| Integrar sistemas para automatizar procesos organizacionales | Integración de módulos | Backend, frontend, base de datos, computador, internet | 2 semanas | Johao Antonio Ramírez Avendaño | Puede haber errores de conexión entre módulos. Se abordará con pruebas de integración y corrección incremental. | No iniciado | Se ajustarán rutas, formularios o servicios según pruebas. |
| Realizar pruebas y validación de soluciones de software | Pruebas del sistema | Computador, casos de prueba, base de datos, navegador web | 1 semanas | Johao Antonio Ramírez Avendaño | Puede detectarse errores funcionales o de validación de datos. Como facilitador, se aplicarán pruebas por módulo y pruebas finales integrales. | No iniciado | Se corregirán errores encontrados durante la validación. |
| Comunicar resultados de proyectos informáticos de manera técnica y estructurada | Elaboración de documentación e informe final | Word, computador, rúbrica, documentación técnica | 1 semanas | Johao Antonio Ramírez Avendaño | Puede haber dificultad para sintetizar técnicamente todo el proyecto. Se facilitará documentando durante cada etapa y no al final. | No iniciado | Se ajustará la redacción según formato solicitado por la asignatura. |
| Gestionar el desarrollo de una solución tecnológica de forma planificada | Presentación y cierre del proyecto | Presentación PPT, computador, informe final, sistema funcional | 1 semanas | Johao Antonio Ramírez Avendaño | Puede existir necesidad de reformular parte del proyecto antes de la entrega final. Se mitigará dejando tiempo para correcciones. | No iniciado | Se incorporarán mejoras finales según retroalimentación docente. |

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelamiento del sistema |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño base de datos |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes finales y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

10. Coevaluación y Evaluación formativa Fase 1 APT

A continuación, se presenta (1) una pauta de Coevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase de acuerdo con las competencias abordadas del perfil de egreso en su proyecto APT .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador, según la información de la rúbrica.

| Coevaluación “Definición Proyecto APT” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Guía - Parte I | 1. Describe un proyecto APT que es relevante en el campo laboral de su carrera y podría generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. (Relevancia y/o resultados esperados) | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado semejante al que me podría enfrentar en el campo laboral, generando un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero requiere de algunas modificaciones para generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero este no resulta en un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | No describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado y/o no genera un aporte de valor en el contexto. |  |
|  | 2. Describe un Proyecto APT que es pertinente al perfil de egreso de mi carrera y, en particular, a las competencias/unidades de competencias seleccionadas. | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación que tiene elementos que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio o no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. |  |
|  | 3. Justifica la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales. | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera coherente. | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera no totalmente coherente. | Mencionamos mis intereses profesionales, pero no justifiqué la relación con mi Proyecto APT. | No mencionamos mis intereses profesionales. |  |
|  | 4. Describe las razones de por qué mi proyecto es posible de realizarse en el marco de la asignatura. (Factibilidad). | Identificamos todos los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto, pero no describí cómo están abordados o los abordaré. | No describimos ningún factor que podría afectar la posibilidad de realizar mi proyecto. |  |
| Guía - Parte II | 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con uno de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con dos de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos que no son claros ni concisos ni coherentes con la situación por abordar, o bien no plantea objetivos. |  |
|  | 6. Plantea una metodología detallada pertinente al Proyecto APT y los requerimientos disciplinares. | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos y su descripción es completa (contempla todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina). | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos, pero no contemplé todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina. | Planteamos una metodología que no es del todo pertinente para lograr los objetivos. | No planteamos una metodología, o bien esta no se relaciona con mi disciplina. |  |
|  | 7. Identifica en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar el proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo todas las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo más de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo menos de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | No identificamos en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. |  |
|  | 8. Identifica recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades en el período académico establecido. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron algunos aspectos a considerar en estos ítems. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y/o posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron muchos aspectos a considerar en estos ítems. | No identificamos los elementos solicitados. |  |
|  | 9. Identifica evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos más de 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos 1 evidencia que puede dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | No identificamos evidencias que puedan dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. |  |
| Aspectos formales | 10. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. |  |
| Disciplinares | 11.El contenido del documento cumple con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información, describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos en gran parte con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos parcialmente con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | No cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. |  |
|  | 12. Construye una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con toda la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con parte de la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con una mínima cantidad de información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | No construimos una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. |  |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 13.Colabora en la definición y organización de las tareas del equipo, de acuerdo a los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de todas las tareas del equipo, considerando de forma específica los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo, considerando de manera general los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de las tareas en las que está involucrado, considerando parcialmente los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de algunas tareas, sin considerar los objetivos esperados o de acuerdo a objetivos personales. | No colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.